|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ECOLE PRIMAIRE AL GHAZALI DOUAR HICHER | 16/03/2022 |  C18013-BIS |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE MANOUBA |  |  | FOUED JABBALI |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :**Examen de ferraillage de la chape** 1. Coordonner avec l’ingénieur conseil fluide pour validation des modifications du caniveau extérieur derrière bloc sanitaire et emplacement des regards siphoïdes.
2. Compléter la pose des attentes du nez sur longrines périphérique conforme aux plans approuvées.
3. Le ferraillage des longrines et de la chape est conforme aux plans approuvés.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier**  |
|   |